Администрация Ключевского района

Алтайского края

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# «21» декабря 2016                                                                                           № 332

# с. Ключи

Об утверждении муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях создания комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам.

П о с т а н о в л я ю:

- Утвердить муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы» (приложение 1).

- Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике администрации района обеспечить финансирование расходов в пределах средств, предусмотренных в бюджете района.

- Комитету по образованию администрации района обеспечить  своевременное исполнение плановых мероприятий.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации района по оперативному управлению, ЖКХ, строительству и транспорту  Д.А. Леснова.

Глава администрации района                                                                  Н.А. Капура

Ирина Викторовна Шевченко

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

к постановлению администрации

Ключевского района

от «21» декабря 2016  № 332

Паспорт

муниципальной целевой программы
«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций

на 2017-2025 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы» (далее - «Программа») |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2015 № 390 «О противопожарном режиме» Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Федеральный Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Заказчик Программы | Администрация Ключевского района Алтайского края |
| Разработчики Программы | Комитет по образованию администрации Ключевского района |
| Основные цели и задачи Программы | Цель: создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам. Достижение поставленной цели Программы будет осуществляться путем решения следующих основных задач: проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций, требующих первоочередного вмешательства за счет средств местного бюджета; создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса; повышение качества ремонтных работ путем размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; анализ изменений в материально-техническом состоянии общеобразовательных организаций. |
| Сроки реализации Программы | 2017-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования | 2017-2025 – 5680,0 тыс.руб., 2017 – 200,0 тыс.руб, 2018 – 1100,0 тыс.руб., 2019 – 900,0 тыс. руб, 2020 – 350,0 тыс.руб., 2021 – 1280,0 тыс.руб., 2022 – 300,0 тыс.руб., 2023 – 1250,0 тыс.руб., 2024 – 300,0 тыс.руб. |
| Исполнители Программы | Комитет по образованию администрации Ключевского района |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит осуществить ряд первоочередных мер по обеспечению безопасности и укреплению материально- технической базы общеобразовательных организаций, повышение качества образовательного процесса |

1. Содержание Программы и обоснование необходимости ее решения.

Необходимость разработки данной Программы вызвана условиями, в которых находятся общеобразовательные организации (далее - «ОО») в части материально-технического состояния:

- физический износ зданий ОО из-за длительной эксплуатации: до 10 лет – 0

от 20 до 30 лет – 4

от 30 до 50 лет - 7

свыше 50 лет - 1

Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции.

Анализ состояния показывает, что 70% зданий ОО района 60-80 годов постройки и наличие вышеперечисленных факторов требует для улучшения материально-технического состояния зданий и также обеспечение безопасности образовательного процесса, увеличение финансирования, как на капитальные ремонты, так и на текущие.

В настоящее время материально-техническое обеспечение ОО характеризуется высокой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, кровли, фундаментов, отмостки, наружных стен, межэтажных перекрытий, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение безопасности ОО.

Техническое состояние котельных и котельного оборудования ОО устарело и не соответствует современным требованиям. В зимний период температура воздуха в помещениях отдельных ОО не соответствует нормативным требованиям Санитарных правил и норм.

Проблемы по улучшению материально-технического состояния и базы ОО требуют значительных финансовых затрат и является приоритетным при распределении бюджетных средств.

2. Цели и задачи Программы.

Цель:

- создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам.

Достижение поставленной цели Программы будет осуществляться путем решения следующих основных задач:

- проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств местного бюджета;

- создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса;

- повышение качества ремонтных работ путем размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

- анализ изменений в материально-техническом состоянии общеобразовательных организаций.

3. Перечень основных мероприятий Программы.

| № п/п | Наименование ОО | Мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту ОО | Год проведения работ | Финансирование из бюджета муниципального образования (т.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Новополтавская СОШ» | - замена оконных блоков на окна из ПВХ; | 2017 | 200,0 |
|  |  | - мероприятия по обеспечению «доступной среды» | 2018 | 400,0 |
|  |  | - замена проводки и силового электрооборудования; | 2019 | 300,0 |
|  |  | - замена оконных блоков на окна из ПВХ; | 2019 | 600,0 |
|  |  | - замена покрытия кровли на профилированный лист; | 2021 | 980,0 |
| 2 | МБОУ «Северская СОШ» | - замена оконных блоков на окна из ПВХ; | 2018 | 400,0 |
|  |  | - замена покрытия кровли на профилированный лист; | 2018 | 300,0 |
|  |  | - замена проводки и силового электрооборудования; | 2020 | 350,0 |
|  |  | - мероприятия по обеспечению «доступной среды» | 2023 | 400,0 |
| 3 | МБОУ «Васильчуковская СОШ» | - замена оконных блоков на окна из ПВХ; | 2021 | 300,0 |
|  |  | - замена оконных блоков на окна из ПВХ; | 2022 | 300,0 |
|  |  | - замена покрытия кровли на профилированный лист; | 2023 | 850,0 |
|  |  | - замена проводки и силового электрооборудования; | 2025 | 300,0 |
| ИТОГО: | 5680,0 |

- Механизм управления Программой.

Заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств по Программе капитальный ремонт ОО выступает администрация Ключевского района Алтайского края.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в рамках годовых и перспективных планов исполнителей Программы.

Комитет по образованию администрации Ключевского района  осуществляет текущую координацию и организационно-информационное обеспечение реализации Программы, обеспечивает представление отчетности о ходе реализации Программы в администрацию района и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Ключевского района ежеквартально.

- Ожидаемые результаты.

В результате осуществления намеченных программных мероприятий будет укреплена материально-техническая база ОО, что существенно повлияет на повышение безопасности объектов, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов зданий и инженерных сетей, соответствие объектов санитарно-гигиеническим условиям, выполнение требований санитарных норм и правил, предписаний органов противопожарной безопасности и санэпидемнадзора по эксплуатации объектов образования.

Высокое материально-техническое обеспечение ОО обусловит повышение качества образования.

- Система контроля за исполнением Программы.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет  комитет  по образованию  администрации Ключевского района.