План  создания объектов инфраструктуры на территории Ключевского района  в 2016-2021годах (млн. руб.)

| № п/п | Наименование объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строительства | Профинансировано с начала реализации проекта | Факт 2016 год | Факт 2017 | Факт 2018 | Факт 2019 год | Факт 2020 год | План на 2021 год | Планируемые сроки строительства | Степень готовности, % | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Капитальный ремонт здания МБОУ «Ключевская СОШ №1» | Краевой бюджет, местный бюджет | 16,253 | 16,253 | - | 16,253 |  |  |  |  | 2017 | 100% | Повышение доступности и качества образовательных услуг |
| 3 | Строительство пристройки к зданию МБОУ «Ключевская СОШ №1» | Краевой бюджет, местный бюджет | 110,4 | 110,4 |  |  | 12,999 | 60,6 | 36,8 |  | 2018-2020 | 100% | Повышение доступности и качества образовательных услуг |
| 4 | Открытие Детской школы исскуств Создание Центра дополнительного образования в сфере культуры и спорта | Краевой бюджет Местный бюджет | 2,565 | 2,565 | 0,900 | 1,665 |  |  |  |  | 2017 | 100% | Повышение доступности и качества Услуг дополнительного образования |
| 9 | Сохранение и восстановление памятника воинам, погибшим в годы ВОВ в с. Северка | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |  |  |  |  | 2016 | 100% | Сохранение и восстановление памятников культуры |
| 10 | Обустройство парка в с. Ключи | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 2,6 | 2,6 | 2,6 | - |  |  |  |  | 2016 | 100% | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 11 | Обустройство парка в с. Зеленая Поляна | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |  |  |  |  | 2016 | 100% | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 12 | Восстановление щебеночного покрытия подъезда к с. Западный Угол | Федеральный бюджет, краевой бюджет | 7,338 | 7,338 | 1,873 (2 км) | 3,265 (2 км) | 2,2 (2 км) |  |  |  | 2016-2018 | 100% | Улучшение транспортного сообщения, повышение качества дорог |
| 13 | Создание многофункциональной спортивной площадки в с. Северка Ключевского района | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 1,165 | 1,165 |  | 1,165 |  |  |  |  | 2017 | 100% | Создание условий для развития спорта |
| 14 | Ремонт автомобильной дороги Змеиногороск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области в границах Ключевского района (15 км) | краевой бюджет | 14,5 | 14,5 |  | 10,0 (15км) | 4,5 |  |  |  | 2017-2018 | 100% | Улучшение транспортного сообщения, повышение качества дорог |
| 15 | Создание и благоустройство зоны отдыха в с. Ключи | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 3,468 | 3,468 |  | 3,468 |  |  |  |  | 2017 | 100% | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 16 | Восстановление щебеночного покрытия подъезд к с. Платовка (3 км) | краевой бюджет | 3,027 | 3,027 |  |  | 3,027 |  |  |  | 2018 | 100% | Улучшение транспортного сообщения, повышение качества дорог |
| 17 | Восстановление асфальтобетонного покрытия участок 293+500-311+586 в границах Ключевского района | краевой бюджет | 17,0 | 17,0 |  |  | 17,0 |  |  |  | 2018 | 100% | Улучшение транспортного сообщения, повышение качества дорог |
|  | Автодорога Алейск-Родино-граница Республики Казахстан (2 км) школьный маршрут З-Поляна –Красный Яр | краевой бюджет | 2,230 | 2,23 |  |  | 2,230 |  |  |  | 2018 | 100% | Улучшение транспортного сообщения, повышение качества дорог |
| 18 | Обустройство зоны отдыха в с.Ключи (Центральная площадь) | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 3,2 | 3,241 |  |  | 3,241 |  |  |  | 2018 | 100% | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 19 | Обустройство фольклорной площадки в с.Ключи | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 1,150 | 1,150 |  |  | 1,150 |  |  |  | 2018 | 100% | Создание условий для развития культуры и досуга |
| 20 | Создание детской игровой площадки в с.Истимис | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,500 | 0,500 |  |  | 0,500 |  |  |  | 2018 | 100% | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 21 | Создание детской игровой площадки в с.Зеленая Поляна | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,500 | 0,500 |  |  | 0,500 |  |  |  | 2018 | 100% | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 22 | Обустройство зоны отдыха в с.Ключи (библиотека) | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 3,502 | 3,502 |  |  |  | 3,502 |  |  | 2019 | 100% | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 23 | Выборочный капитальный ремонт здания информационного центра «Развития, чтения и творчества» в с.Ключи | Краевой бюджет, внебюджетные источники | 0,929 | 0,929 |  |  |  | 0,929 |  |  | 2019 | 100% | Повышение уровня обслуживания населения |
| 24 | Создание детской игровой площадки в с.Покровка | Краевой бюджет, внебюджетные источники | 0,789 | 0,789 |  |  |  | 0,789 |  |  | 2019 | 100% | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 25 | Благоустройство общественной территории ул.Центральной в с.Ключи | Краевой бюджет, местный бюджет | 3,5 | 3,5 |  |  |  | 3,5 | 4,040 | 4,040 | 2019-2021 | 70% | Создание условий для занятий спортом |
| 26 | Сохранение и восстановление памятника Н.Курченко в с.Новополтава Ключевского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,999 | 0,999 |  |  |  |  | 0,999 |  | 2020 | 100% | Обновление объектов культурного наследия, гражданско-патриотическое воспитание |
| 27 | Обустройство зоны отдыха в с.Ключи Ключевского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 1,9 | 1,9 |  |  |  |  | 1,9 |  | 2020 | 100% | Повышение качества жизни населения |
| 28 | Обустройство площадки накопления ТКО в с.Ключи Ключевского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 1,4 | 1,4 |  |  |  |  | 1,4 | 1,5 | 2020-2021 | 70% | Повышение качества жизни населения |
| 29 | Обустройство площадки накопления ТКО в п.Целинном Ключевского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,49 | 0,49 |  |  |  |  | 0,49 | 0,5 | 2020-2021 | 70% | Повышение качества жизни населения |
| 30 | Сохранение и восстановление памятника в с.Васильчуки Ключевского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,4 |  |  |  |  |  | 0,4 |  | 2020 | 100% | Обновление объектов культурного наследия, гражданско-патриотическое воспитание |
| 31 | Обустройство зоны отдыха в с.Истимис Ключевского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,72 | 0,72 |  |  |  |  | 0,72 |  | 2020 | 100% | Обновление объектов культурного наследия, гражданско-патриотическое воспитание |
| 32 | Благоустройство общественных Территорий (тротуар по ул.Урицкого) в с.Ключи Ключевского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  | 2,5 |  | 2020 | 100% | Повышение качества жизни населения |
| 33 | Создание спортивной площадки (хоккейная коробка) в с.Новополтава Ключевского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 2,08 | 2,08 |  |  |  |  | 2,08 |  | 2020 | 100% | Создание условий для занятий спортом |
| 34 | Обустройство зоны отдыха в с.Северка Ключевского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 1,8 | 1,8 |  |  |  |  | 1,8 |  | 2020 | 100% | Повышение качества жизни населения |
| 35 | Обустройство зоны отдыха в п.Целинный Ключевского района Алтайского края | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 2,4 | 2,4 |  |  |  |  | 2,4 |  | 2020 | 100% | Повышение качества жизни населения |
| 36 | Обустройство спортивной площадки в с.Ключи Ключевского района (хоккейная коробка) | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  | 1,6 |  | 2020 | 100% | Создание условий для занятий спортом |
| 37 | Создание детской игровой площадки в с.Петухи | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,751 | 0,751 |  |  |  |  | 0,751 |  | 2020 | 100% | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 38 | Ремонт Дома культуры в с.Васильчуки | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,997 | 0,997 |  |  |  |  | 0,997 |  | 2020 | 100% | Повышение качества жизни населения |
| 40 | Создание центра подготовки сдачи норм ГТО в с.Ключи | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 2,96 | 2,96 |  |  |  |  | 2,96 |  | 2020 | 100% | Создание условий для занятий спортом |
| 43 | Обустройство детской игровой площадки в с.Каип | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 1,212 | 1,212 |  |  |  |  | 1,212 |  | 2020 | 100% | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 44 | Обустройство спортивной площадки в с.Зеленая Поляна | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,734 | 0,734 |  |  |  |  | 0,734 |  | 2020 | 100% | Создание условий для занятий спортом |
| 45 | Создание детской площадки в с.Марковка | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,317 | 0,317 |  |  |  |  | 0,317 |  | 2020 | 100% | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 46 | Обустройство спортивной площадки в с.Новополтава | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,960 | 0,96 |  |  |  |  | 0,960 |  | 2020 | 100% | Создание условий для занятий спортом |
|  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Зеленая поляна Ключевского района Алтайского края | Краевой бюджет | 4,038 | 4,038 |  |  |  |  | 4,038 |  | 2020 | 100% | Повышение доступности медицинского обслуживания |
|  | Строительство Подъезда к объектам ИП (КФХ) Шишова Ю.Н. и ИП (КФХ) Леванчук Ю.П. в Ключевском районе | Краевой бюджет | 63,3 | 63,3 |  |  |  |  | 63,3 |  | 2020 | 100% | Улучшение транспортного сообщения, повышение качества дорог |
|  | Строительство подъезда к объектам ООО «АлтайЛидер» в Ключевском районе | Краевой бюджет | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 | 2021 |  | Улучшение транспортного сообщения, повышение качества дорог |
|  | Монтаж уличного освещения в с.Покровка, с.Каип, с. Северка | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 2,14 |  |  |  |  |  |  | 2,14 | 2021 |  | Повышение качества жизни населения |
|  | Ремонт музея в с.Ключи | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 1,2 |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 2021 |  | Сохранение культурно-исторических ценностей |
|  | Ремонт здания МБО ДО «ДЮСШ», ремонт спортзала с.Васильчуки | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 2,9 |  |  |  |  |  |  | 2,9 | 2021 |  | Создание условий для занятия спортом |
|  | Обустройство детских площадок в п.Целинном, с.Новополтава | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 2,1 |  |  |  |  |  |  | 2,1 | 2021 |  | Обустройство зоны отдыха для населения |
|  | Создание зоны отдыха в с.Зеленая Поляна, с.Северка, п.Целинный | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 4,5 |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 2021 |  | Обустройство зоны отдыха для населения |
|  | Благоустройство общественных территорий по ул.Подборная, ул.Советская, ул.Гагарина | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 6,0 |  |  |  |  |  |  | 6,0 | 2021 |  | Повышение качества жизни населения |