План  создания объектов инфраструктуры на территории Ключевского района  в 2015-2017 годах (млн. руб.)

| № п/п | Наименование объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строительства | Профинансировано с начала реализации проекта | Факт 2013 год | Факт 2014 год | Факт 2015 год | План на 2016 год | Планируемые сроки строительства | Степень готовности, % | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Истимис в Ключевском районе Алтайского края | Федеральный бюджет, краевой бюджет | 33,096 | 14,484 | - | 14,484 |  | 18,612 | 2014-2016 | 50 | Улучшение транспортного сообщения, повышение качества дорог |
| 2 | Комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона в с. Ключи Ключевского района | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | 209,385 | 120,196 | 72,3 | 40,9 | 6,996 | 89,189 | 2013-2016 | 57 | Прокладка водопроводных сетей, теплосетей 3,8 км, строительство электролиний протяженностью 5,2 км |
| 3 | Строительство автомобильной дороги к с. Петровка в Ключевском районе | Федеральный бюджет, краевой бюджет | 42,034 | - | - | - | 42,034 | - | 2015 | 100% | Улучшение транспортного сообщения, повышение качества дорог |
| 4 | Строительство пристройки на 100 ученических мест с реконструкцией здания МБОУ «Ключевская СОШ №1» | Краевой бюджет, местный бюджет | 105,69 | - | - | - | - | 26,8 | 2016-2017 | Разработана проектно-сметная документация | Повышение доступности и качества образовательных услуг |
| 5 | Открытие Детской школы исскуств | Местный бюджет | 1,091 | 0,99 | - | - | 0,990 | 0,101 | 2015-2016 | 90% | Повышение доступности и качества Услуг дополнительного образования |
| 6 | Устройство детской игровой площадки в с. Истимис Ключевского района | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,88 | 0,88 | - | - | 0,88 | - | 2015 | 100% | Обустройство зоны отдыха для детей и подростков |
| 7 | Строительство хоккейной коробки в с. Ключи | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 1,8 | 1,8 | - | - | 1,8 | - | 2015 | 100% | Создание условий для развития спорта |
| 8 | Строительство детской игровой площадки по ул. Урицкого в с. Ключи | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,55 | 0,55 | - | - | 0,55 | - | 2015 | 100% | Обустройство зоны отдыха для детей и подростков |
| 9 | Строительство водоснабжения и водозабора в с. Северка Ключевского района | Краевой бюджет, местный бюджет | Ведется п одготовка исходных данных | - | - | - | - | - | 2016-2017 | Разработка ПСД | Обеспечение жителей поселений качественной питьевой водой, улучшение водоснабжения населения |
| 10 | Строительство модульной котельной в с. Северка | Краевой бюджет, местный бюджет | 6,3 | 6,3 | - | - | 6,3 | - | 2015 | 100% | Улучшение теплоснабжения населения |
| 11 | Сохранение и восстановление памятника воинам, погибшим в годы ВОВ в с. Северка | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | 2016 | - | Сохранение и восстановление памятников культуры |
| 12 | Обустройство парка в с. Ключи | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 3,4 | - | - | - | - | 3,4 | 2016 | - | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 13 | Обустройство парка в с. Зеленая Поляна | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | 2016 | - | Обустройство зоны отдыха для населения |
| 14 | Создание спортивной площадки в с. Ключи (искусственное футбольное поле) | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 | 2016 | - | Обустройство зоны отдыха для детей и подростков |
| 15 | Создание детской игровой площадки в с.Петухи | Краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | 2016 | - | Обустройство зоны отдыха для детей и подростков |
| 16 | Восстановление щебеночного покрытия подъезда к с. Западный Угол | Федеральный бюджет, краевой бюджет | 8,0 | - | - | - | - | 8,0 | 2016 | - | Улучшение транспортного сообщения, повышение качества дорог |